年产3万吨高纯石墨和年产3万吨酸化石墨深加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	        甘肃亿德顺石墨科技有限公司

编制单位：      甘肃庆合环境技术有限公司

2024年10月

建设单位法人代表:	 佘国礼

编制单位法人代表:	 程彩琴

项  目  负  责  人:曹志钦

填 表 人：王若凡

建设单位:甘肃亿德顺石墨科技有限公司编制单位：甘肃庆合环境技术有限公司

电话:/                              电话: 0934-8279729

传真: /                             传真: 0934-8279729

邮编:745100                         邮编: 745000

地址: 甘肃省庆阳市华池县悦乐工业区   地址:甘肃省庆阳市西峰区朔州西路

表一

| 建设项目名称 | 年产3万吨高纯石墨和年产3万吨酸化石墨深加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 甘肃亿德顺石墨科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 庆阳市华池县悦乐工业集中区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 2万吨酸化石墨深加工项目 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 3万吨高纯石墨和年产3万吨酸化石墨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 2万吨酸化石墨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年4月 | 开工建设时间 | 2022年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年4月 | 验收现场监测时间 | 2024年3月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 庆阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 云南绿云环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 中盛宏宇建设科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 甘肃亿德顺石墨科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 18000万元 | 环保投资总概算 | 1279.5万元 | 比例 | 7.11% |
| 实际总概算 | 10100万元 | 环保投资 | 1094.5万元 | 比例 | 10.8% |
| 验收监测依据 | 1.1、验收监测依据 （1）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）（2000）》； （2）《建设项目竣工环保验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日。 （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月） （4）《年产3万吨高纯石墨和年产3万吨酸化石墨深加工项目环境影响报告表》；云南绿云环保技术有限公司，2022年4月； （5）《庆阳市生态环境局关于年产3万吨高纯石墨和年产3万吨酸化石墨深加工项目环境影响报告表的批复》；庆环评表字[2022]25号；2022年4月24日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ## 1.2环境质量标准 ### 1.2.1环境空气质量标准 现状环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（环发【2000】1号）中的二级标准。 表1.1-1 环境空气二级标准污染物浓度限值 单位：mg/m³ 污染物; 取值时间; 浓度限值. SO2; 1小时平均; 0.50. 日平均; 0.15. PM10; 日平均; 0.15. 年平均; 0.07. NO2; 1小时平均; 0.20. 日平均; 0.08. ### 1.1.2水质评价标准 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》，本项目所在水域目标为Ⅲ类地表水，环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值详见1.1-2。 表1.1-2 地表水环境质量标准节选 单位：mg/L 序号; 监测指标; 标准限值; 序号; 监测指标; 标准限值. 1; 水温(℃; /; 13; 硒 μg/L）; ≤0.01. 2; PH; 6-9; 14; 砷（μg/L）; ≤0.05. 3; 溶解氧; ≥5; 15; 汞（μg/L）; ≤0.001. 4; 高锰酸盐指数; ≤6; 16; 镉; ≤0.005. 5; 化学需氧量; ≤20; 17; 六价铬; ≤0.05. 6; 生化需氧量; ≤4; 18; 铅; ≤0.05. 7; 氨氮; ≤1.0; 19; 氰化物; ≤0.2. 8; 总磷; ≤0.2; 20; 挥发酚; ≤0.005. 9; 总氮; ≤1.0; 21; 石油类; ≤0.05. 10; 铜; ≤1.0; 22; 阴表; ≤0.2. 11; 锌; ≤1.0; 23; 硫化物; ≤0.1. 地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1997）Ⅲ类，具体标准限值见下表。 表1.1-3 （GB/T14848—1993）Ⅲ类标准限值 单位：mg/l 项目标准; pH; 高锰酸盐指数; 氟化物; 总硬度; 六价铬; 溶解性总固体; 氨氮; 挥发酚. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤1.0; ≤450; ≤0.05; ≤1000; ≤0.2; ≤0.002. *石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值。 ### 1.1.3声环境质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 表1.1-4 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 备注：夜间突发的噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。 ### 1.2、污染物排放标准 ### 1.2.1废气 工业废气颗粒物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值。运营期烘干工序使用天然气热风炉间接加热，废气经1套布袋除尘器处理后通过1根15m烟囱排放，废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准限值。食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型规模标准。 表 1.2-1 大气污染物有组织废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 标准来源. 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 硫酸雾; 45; 15; 1.5. ### 1.2.2废水 生活污水执行 生产废水经厂区内污水处理站处理废水执行《华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用建设项目环境影响报告书》入厂标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值，目前因生产规模调整废水均回用于生产，不外排。 表 1.2-2 悦乐工业园区二期污水厂设计进水水质 单位：mg/L 序号; 污染物; 单位; 浓度限值; 标准来源. 1; pH; /; 6~9; 纳厂标准. 2; COD; mg/L; ≤500. 3; BOD5; mg/L; ≤350. 4; SS; mg/L; ≤400. 5; NH3-N; mg/L; ≤45. 6; 溶解性总固体（TDS）; mg/L; ≤2000; GB/T31962-2015. 7; 硫酸盐; mg/L; ≤600. 8; 氯化物; mg/L; ≤800. ### 1.2.3噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。厂界处等效声级标准限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 ### 1.2.4固废 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 |

表二

## 2.工程建设内容 ## 2.1地理位置及平面位置 ⑴项目选址 庆阳市华池县悦乐工业集中区，厂址中心地理坐标为东经：107°55′0.766″，北纬：36°11′56.950″。地理位置图见附图1. ⑵总平面布置 本项目位于华池县悦乐工业集中区建材生产及物流仓储区块，大门位于厂区东侧，厂区最北侧为双氧水、硫酸储罐区，生活区位于厂区东北侧，厂区西侧由北至南分别为2号车间、3号车间、污水处理站，污水处理站东侧依次为原料库、成品库，厂区南侧为4号车间，天然气燃料罐位于车间西北侧。污水处理站根据地形、地势环境，设置在厂区西南角，污水可自流至污水站，减少污水管道输水压力，且远离办公区，减轻污水恶臭影响。另外，生产区和办公区由厂区环形路隔开，后期路边设置绿化带进行隔离，减轻生产废气及噪声对职工影响。平面布置图见附图2。 ## 2.2建设内容 （1）工程内容 项目主要建设内容包括2万吨酸化石墨生产线一条以及配套的其他设施。 项目工程组成一览表见表2.2-1，主要构筑物及设备概况见表2.2-2。 表2.2-1 建设内容一览表 项目 类别; 工程名称; 工程内容与规模; 实际落实情况. 主体工程; 1号车间; 1号车间是高纯石墨生产车间，彩钢结构，占地面积 1000m2，里面设2条1万吨高纯石墨生产线; 未建设. 2号车间; 2号车间是烘干车间，彩钢结构，占地面积1000m2。 主要是高纯石墨和酸化石墨的烘干工序; 一致. 3号车间; 3号车间是酸化石墨生产车间，彩钢结构，占地面积 500m2，里面设2条1万吨的酸化石墨生产线; 一致. 4号车间; 4号车间里面设1条1万吨的高纯石墨生产线和1条1 万吨的酸化石墨生产线，占地面积18000m2，彩钢结构; 未建设. 辅助工程; 办公综合楼; 建设办公综合楼1座，占地面积800平方米，三层混凝土结构，主要用于职工综合办公; 一致. 职工宿舍、食堂; 建设职工宿舍和食堂一座，占地面积1000m2，四层混 凝土结构，主要用于员工住宿及餐饮。; 一致. 配电室; 建设一座220m2的配电室，项目供电系统接入园区供电 系统; 一致. 门卫室; 建设40m2的门卫室一座; 一致. 储运工程; 硫酸储罐; 硫酸采用储罐储存，硫酸储存罐包括2个60m3、1个 100m3和9个30m3的储存罐; 实际建设2个100m3硫酸储存罐，9个30m3的废酸储存罐. 双氧水储罐; 双氧水储存罐包括2个30m3的储存罐; 一致. 氯化氢储罐; 氯化氢储存罐包括6个30m3的储存罐; 未建设. 原料库; 位于4号车间西北侧，占地面积1215m2，主要用于原 材料的储存; 一致. 成品库; 位于原料库的东侧，占地面积2025m2，主要用于成品的储存; 一致. 公用工程; 道路及硬化; 本项目道路及硬化面积约6000m2; 一致. 绿化工程; 项目绿化面积8000m2; 一致. 给水; 本项目供水由园区供水管网统一供给; 一致. 排水; 本项目生产废水通过厂区污水处理站处理后回用，中水浓水处理达到纳管标准后定期进入园区二期污水处理厂； 餐饮废水经过隔油池处理后和其他生活污水进入化粪池处理后进入园区一期污水厂； 初期雨水经雨水管线收集雨水收集池后接入污水处理站进行处理。; 一致. 供暖; 生产采用1座2t/h（1.4MW）生物质蒸汽锅炉，冬季供暖采用电 暖; 安装2台160kW天然气热风炉（ φ1900*2280）. 环保工程; 大气; 1号车间; HCl; 酸雾吸收塔+15m排气筒（DA001）; 未建设. 2号车间; SO2、颗粒物、NOx; 15m高排气筒（DA002）; 8m高天然气热风炉排气筒. 颗粒物（高纯石墨烘干）; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 未建设. 颗粒物（酸化石墨烘干）; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 一致. 3号车间; 硫酸雾; 酸雾吸收塔+15m排气筒（DA005）; 一致. 4号车间; HCl、硫酸雾; 酸雾吸收塔+15m排气筒（DA006）; 未建设. 废水; 餐饮废水 生活污水; 餐饮废水经隔油池（5m3）处理后和其他生活污水进入化粪池（30m3）处理后进入园区管网; 一致. 生产废水; 本项目生产废水通过厂区污水处理站（1000m3/d）处理后循环利用，中水浓水达到纳管标准后定期进入园区二期污水处理厂; 一致. 噪声; 设备采取减振和隔声处理; 一致. 固废; 废包装材料经过收集后由交由资源回收公司处理、石墨筛分产生的不合格石墨废渣收集后回用；布袋除尘器收集灰，收集后回用；污泥需属性鉴别，若鉴别为一般固废，则定期运至垃圾填埋场填埋，若鉴别为危险废物，则暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置； 生活垃圾委托环卫部门定期清运；废酸液为危险废物，泵回酸回收槽后回用; 经甘肃亿德顺石墨科技有限公司外委鉴定，不属于危险废物，暂存于污水处理站北侧，定期外委回收. 表2.2-2 主要构筑物及设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 反渗透纯水设备; 20 方/小时; 套; 2; /. 2; 制冷机; 水冷; 套; 2; /. 3; 空压机; 37kw; 台; 2; /. 4; 盘管冷却配酸罐; 5 立方; 台; 12; /. 5; 搪瓷反应釜; 1500L; 台; 18; /. 6; 硫酸计量罐; 2 立方; 台; 4; /. 7; 电子秤; 4 吨左右; 台; 4; /. 8; 缓冲罐; Φ2.5mH2m; 台; 8; /. 9; 废酸罐; 20 立方; 台; 4; /. 10; 防腐输送泵; 扬程 30/流量 30; 台; 2; /. 11; 砂浆泵; 扬程 50 流量 30; 台; 2; /. 12; 隔膜可洗压滤机; 200m2; 台; 2; /. 13; 螺旋输送机; U-260-9000; 台; 2; 密闭输送. 14; 缓冲稀释罐; Φ2.5mH2m; 台; 2; /. 15; 气动隔膜泵; 扬程 35/流量 30; 台; 2; /. 16; 真空搅拌洗涤罐; Φ2mH2.5m; 台; 48; /. 17; 气动隔膜泵; 扬程 35/流量 30; 台; 3; /. 18; 缓存罐; Φ2.5mH2m; 台; 4; /. 19; 平板下卸料离心机; 衬塑 1250; 台; 4; /. 20; 烘干机; 套; 2. 21; 高位缓存罐; Φ2.5H2m; 台; 6; /. 22; 立式混料机; D2000; 台; 2; 密闭. 23; 料仓; 10m3; 台; 8; 密闭. 24; 真空上料机; ZKS-2030; 台; 8; 密闭. 25; 振动筛或圆振筛; 1200 型; 台; 4; 密闭. 26; 真空除铁机; CT-24; 台; 12; /. 27; 包装机; 1 吨; 台; 2. 28; 电子秤; 2 吨; 台; 12; /. 29; 酸气多级净化装置; 10000m3; 台; 2; /. 30; 喷淋塔; Φ2H6m; 台; 2; /. 31; 废酸缓存罐; 20m³; 台; 2; 3#、4#车间. 32; 天然气热风炉; 160kW; 台; 1. 2.1.3工程建设变化情况调查 ①建设规模由年产3万吨高纯石墨和年产3万吨酸化石墨变为2万吨酸化石墨；变更原因为资金原因导致，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，项目变动规模未增加，不属于重大变动。 ②硫酸储存罐由2个60m3、1个100m3储罐变为2个100m3储罐，变化原因为项目优化调整，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，硫酸储存量有所减小，不属于重大变动。 ③项目2t/h生物质锅炉改为160kW天然气热风炉1台，变化原因为项目优化调整，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，未新增污染物种类及排放量，不属于重大变动。 ④项目生产废水应规模减少，生产废水经废水处理厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排，配套的污水在线监测系统取消建设，未新增污染物种类及排放量，不属于重大变动。

## 2.2.4主要原辅材料及水平衡 （1）主要原辅材料及燃料见表2.2-3 表2.2-3 原辅料消耗表 序号; 名称; 单位; 环评预计数量; 项目3月份用量（t）; 最大储存量; 包装; 周转频次. 1; +195 目~-50 目天然鳞片石墨; t/a; 30537; 1500; 50; 吨包; 611. 2; 硫酸（98%浓度）; t/a; 37545; 1650; 37.55; 硫酸储罐; 1000. 3; 双氧水; t/a; 11400; 610; 11.4; 储罐; 1000. 4; 生石灰粉; t/a; 7200; 400; 60; 料仓; 120. 5; PAM; t/a; 2; 0.1; 0.5; 袋装; 4. 6; PAC; t/a; 2.5; 0.12; 0.5; 袋装; 5. 7; 天然气; m3/a; /; 1800; 5000; 天然气罐车; 7. （2）水平衡 表 2.2-4 水平衡表（m³/d ） 名称; 环评预计总用水量; 项目3月份平均日用水量; 新鲜水; 纯水量; 循环水; 损失; 废水量. 酸化石墨生产; 350; 200; 0; 0; 276.5; 73.5. 碱喷淋用水; 0.9; 0.5; 0; 0; 0.9; 0; 0.9. 纯水制备; 150; 120; 755.44; 0; 0; 604.35; 151.09. 生活用水; 24; 20; 24; 0; 0; 4.8; 19.2. 合计; 779.44; 604.35.

2.1.5.主要工艺流程及产物环节 运行工艺见下图 图2.1-1 运营期工艺流程 （1）酸化反应 采用酸液泵将浓度为98%的浓硫酸通过密闭管道，从储罐打入的浓硫酸通过密闭管道，从储罐打入硫酸计量罐与一定的及回收液混合，称重后加入膨胀反应釜内单硫酸计量罐与一定的及回收液混合，称重后加入膨胀反应釜内单硫酸计量罐与一定的及回收液混合，称重后加入膨胀反应釜内单加入量为0.326t/次；鳞片石墨通过真空上料机由包装袋内直接输送至反应次；鳞片石墨通过真空上料机由包装袋内直接输送至反应次；鳞片石墨通过真空上料机由包装袋内直接输送至反应釜内，单加入量为釜内，单加入量为0.265t/次，进行搅拌时间为次，进行搅拌时间为次，进行搅拌时间为次，进行搅拌时间为10min，再将计量再将计量好的30%双氧水加入反应釜内，继续搅拌30- 60min，通过反应釜夹层中的冷却水保持反应釜内温度稳定在的冷却水保持反应釜内温度稳定在30℃，使各种原料充分接触、反应。使各种原料充分接触、反应。使各种原料充分接触、反应。使各种原料充分接触、反应。硫酸插入石墨层间的过程主要有三个步骤：氧化、结构转变。硫酸插入石墨层间的过程主要有三个步骤：氧化、结构转变。硫酸插入石墨层间的过程主要有三个步骤：氧化、结构转变。硫酸插入石墨层间的过程主要有三个步骤：氧化、结构转变。硫酸插入石墨层间的过程主要有三个步骤：氧化、结构转变。的作用在于氧化石墨层面上碳原子，使带正电荷由的作用在于氧化石墨层面上碳原子，使带正电荷由的作用在于氧化石墨层面上碳原子，使带正电荷由静电斥力，使石墨层间距增大以便于硫酸的进入。插过程主要是一个静电斥力，使石墨层间距增大以便于硫酸的进入。插过程主要是一个静电斥力，使石墨层间距增大以便于硫酸的进入。插过程主要是一个静电斥力，使石墨层间距增大以便于硫酸的进入。插过程主要是一个扩散过程。硫酸进入层间后，石墨的结构将发生改变当转完成扩散过程。硫酸进入层间后，石墨的结构将发生改变当转完成扩散过程。硫酸进入层间后，石墨的结构将发生改变当转完成扩散过程。硫酸进入层间后，石墨的结构将发生改变当转完成。 （2）压滤脱酸 酸化反应完毕后，反应釜打开卸料阀门，使料浆自流进入缓冲罐内部，后通过渣浆泵输送至1台脱酸压滤机内，经过液压脱酸压滤机处理后的酸液由耐蚀泵管道流入回收硫酸储罐内储存，此时的硫酸浓度仍可达到85%左右，灰分的质量参数小于0.1%，一部分回收利用配置新酸，剩余部分外售回收。 （3）洗涤、脱水和干燥 脱酸后的石墨固体物料，再水洗至中性，水洗废水排入厂区废水处理站处理，滤饼送入烘干机，在50℃温度下低温干燥，烘干采用天然气热风炉热源间接加热，得到酸化石墨。此过程会产生酸性废水，石墨粉。 （4）筛分除杂和包装 烘干后的石墨进行筛分除渣，去除粒径不符合要求的渣滓，合格石墨产品包装入库。筛分除渣过程会产生废渣和粉尘。 4.2污染工序 ⑴废气：脱酸过程产生的硫酸雾；烘干及筛分包装产生的颗粒物以及天然气热风锅炉产生的废气。 ⑵废水：洗酸废水、酸雾喷淋产生少量废水、生活污水。 ⑶噪声：设备运行产生的噪声。 ⑷固废：员工的生活垃圾，污水处理压滤产生的CaSO4固废、石墨包装袋及布袋除尘器收集灰尘。

表三

3主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水 （1）生产废水 项目生产废水包括洗酸废水、酸雾喷淋产生少量废水。厂内配套建设的1座规模为1000m3/d 的污水处理站进行处理，废水中主要污染物为pH、SO42-、及TDS，采用“酸碱中和+二级絮凝沉淀”工艺进行处理，工艺流程如下图。废水经处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值后回用于生产，不外排。 图3-1 污水处理站工艺流程图 （2）生活污水 项目生活污水主要包括食堂及宿舍产生的废水，生活污水经过隔油池处理后和其他生活污水进入化粪池处理后进入园区一期污水厂处理。 项目废水污染物处理和排放见表3.1-1. 表3.1-1废水污染物处理和排放情况一览表 废水类别; 来源于何种工序; 污染物种类; 治理设施; 排放去向; 项目3月份废水产生量; 排放规律. 洗酸废水; 压滤脱酸; H2SO4; 厂内污水处理站处理; 经厂内污水处理站处理后回用于生产，不外排; 未排放; 连续. 酸雾喷淋装置废水; 除酸雾装置; H2SO4; 连续. 生活污水; 食堂、宿舍; 动植物油、氨氮、COD、BOD5; 通过隔油池及化粪池处理; 达到《污水综合排放标准》进入园区一期污水厂处理; 20; 间断. 3.2废气 运营期废气污染物主要包括为车间产生的硫酸雾、颗粒物、项目天然气热风炉产生的废气及食堂油烟，项目废气采取的环保措施有： （1）项目烘干粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放； （2）酸雾经集气罩收集后分别通过酸雾吸收塔处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值通过1 根 15m 排气筒排放； （3）生物质锅炉改为天然气热风炉，烟气经过11米高排气筒排放； （4）食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道排放。 项目废气处理及排放情况见表3.2-1。 表3.2-1废气排放情况 废气名称; 硫酸雾; 颗粒物; 锅炉废气. 来源; 生产车间; 生产车间; 天然气热风炉. 污染物种类; 硫酸雾; 悬浮物; NOX、颗粒物、SO2. 排放方式; 有组织排放; 有组织排放; 有组织排放. 治理设施; 通过碱喷淋酸雾吸收塔处理; 布袋除器处理; 采用清洁能源天然气. 排放形式; 处理后通过1根15m 排气筒排放; 通过1根15m 排气筒排放; 11m 排气筒排放. 3.3噪声 本项目噪声源主要为振动筛、风机水泵及械，级值在65~80dB ，项目采取的噪声控制措施如下： ①高噪声生产设备均安装于车间内； ②选用低噪声设备，安装时采取基础减震、隔等措施； ③加强人工管理，减少或降低人为噪声的产生。 采用以上措施后，可有效的减少噪声影响，噪声均可做到达标排放，运行期噪声一般不会产生扰民现象，噪声污染控制措施可行，对周围环境影响较小。项目噪声产生及削减情况见表3.3-1 表3.3-1噪声处理和排放情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 位置; 噪声源强; 数量 （台）; 治理措施; 治理后 噪声源强. 1; 酸化石墨; 空压机; 酸化石墨车间; 80; 2; 低噪声设备、隔声降噪; 65. 2; 防腐输送泵; 80; 3; 低噪声设备、隔声降噪; 50. 3; 砂浆泵; 80; 3; 低噪声设备、隔声降噪; 65. 4; 隔膜可洗压 滤机; 65; 3; 低噪声设备、隔声降噪; 50. 5; 气动隔膜泵; 80; 3; 低噪声设备、隔声降噪; 60. 6; 真空上料机; 70; 12; 低噪声设备、隔声降噪; 55. 7; 振动筛或圆振筛; 75; 6; 低噪声设备、隔声降噪; 55. 8; 污水处理设施; 外输泵; 污水处理设施; 75; 2; 低噪声设备、隔声降噪; 60. 3.4固体废物 本项目一般固废主要为石墨废渣、包装袋、布袋除尘灰、反渗透膜、污水处理站污泥和生活垃圾。 ①废包装袋 本项目原料石墨采用吨包袋装，使过程中产生的废材为经过收集后外售 ②石墨筛分废渣 石墨筛分过程会产生不合格的废渣，石墨筛分过程会产生不合格的废渣，收集后回用。 ③布袋除尘灰 本项目布袋除尘器收集车间内粉尘后回用于生产。 ④反渗透膜 本项目纯水采用反渗透纯水设备，其中酸化石墨工序2套，锅炉房1套，反渗透膜为复合膜，每3年更换一次，由厂家更换回收，目前暂未产生。 ⑤污水处理站污泥 经甘肃亿德顺石墨科技有限公司外委鉴定（检测报告见附件2），不属于危险废物，定期外委回收。 ⑥生活垃圾 本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运。 项目固废产生及处理情况见表3.4-1 表3.4-1固废处理和排放情况一览表 固体废物名称; 来源; 性质; 处理处置方式; 暂存场所. 石墨包袋装; 原料石墨; 一般工业固废; 外售; 生产车间. 石墨筛分废渣; 筛分包装; 一般工业固废; 回用于生产; 生产车间. 布袋除尘灰; 干燥过程布袋除尘器收集; 一般工业固废; 回用于生产; 布袋除尘器内. 反渗透膜; 酸化石墨反渗透纯水设备; 一般工业固废; 厂家更换回收; /. 污水处理站污泥（CaSO4）; 污水处理站; 一般工业固废; 运至工业垃圾填埋场填埋; 污水处理站北侧场地. 生活垃圾; 宿舍、食堂; 生活垃圾; 生活垃圾. 3.5风险防范措施 ①储罐区风险防范措施 根据现场调查项目硫酸及双氧水罐区设置围堰（0.5m），围堰地面有一定的倾角，并在围堰外地势较低一侧设置沟槽，沟槽长度与围堰相同，罐区设置事故干砂和铲车，配备楔子、手锤等应急物品，同时在罐区设置60m3事故应急池一座。 ②初期雨水 项目污水处理间设置初期雨水收集池一座，容积100m3，收集前15min雨水或事故状态下雨水至污水处理装置处理，15min后雨水外排。初期雨水经污水处理设备处理后进入园区污水处理厂。 ③防渗 项目车间采用环氧地坪进行防渗，罐区采用混凝土进行防渗。 表4.3-1 运行期主要污染防治措施落实情况调查表 分类; 污 染 影 响; 环评要求; 批复要求; 实际落实情况. 环 境 保 护 措 施; 生产废水污染防治措施; 项目生产废水包括洗酸废水、酸雾喷淋产生废水。经厂区污水处理站进行处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值，输至华池县悦乐工业集中区二期废水污水厂处理。; 落实废水污染防治措施，脱酸、洗酸废水以及锅炉排水等废水进入污水处理站采用“酸碱中和＋絮凝沉淀”工艺处理达标后进入园区污水管网，最后进入华池县悦乐工业集中区污水站（二期）处理，处理后满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV水质标准。生活污水进入化粪池，满足《污水综合排放标准》(GB8798-1996)中三级标准后排入园区管网至悦乐工业集中区污水处理厂。设置100m3的雨水收集池，抽调至自建污水处理站进行处理，厂区进行分区防渗．按照《报告表》要求，厂区污水处理站排口安装在线监测装置并联网; 厂区污水处理站进行处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值，废水部分回用部分输至华池县悦乐工业集中区二期废水污水厂处理。. 生活污水 污染防治措施; 生活污水经过隔油池处理后和其他生活污水进入化粪池处理后进入园区一期污水厂处理; 生活污水经过隔油池处理后和其他生活污水进入化粪池处理后进入园区一期污水厂处理. 环境空气污染防治措施; ⑴本项目在烘干车间高纯石墨烘干工序设置一套布袋除尘器（除尘效率 99%以上），风机风量为 20000m3/h，高纯石墨烘干过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后同 1 根 15m 排气筒排放 ⑵酸雾经集气罩收集后分别通过酸雾吸收塔（处理效率 98%以上）后通过 1 根 15m 排气筒排放。 ⑶生物质蒸汽锅炉废气经过15米高排气筒排放； ⑷食堂油烟经油烟净化器处理后排放; 落实大气污染防治措施。高纯石墨、酸化石墨筛分等工序均在密闭厂房进行，纯化反应、脱酸等生产环节废气采用集气罩收集，污水处理站投加生物除臭剂，加强储罐运行维护，确保无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值。高纯石墨生产车间高纯石墨纯化HCl废气经集气罩＋碱喷淋酸雾处理系统处理，烘于车问高纯石墨烘干工序粉尘经布袋除尘器处理，酸化石墨生产车间酸化石墨脱酸硫酸雾废气经集气罩＋碱喷淋酸雾处理系统处理，高纯石墨和酸化石墨加工车间高纯石墨和酸化石墨混合HCl和硫酸雾废气采用碱喷淋酸雾处理系统处理，处理后的废气分别通过15m高的排气筒排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。烘干车间锅炉废气通过布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引顶排放，确保满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 (GB18483-2001)中相关标准要求。按照《报告表》要求，该项目设置50米卫生防护距离。; （1）项目烘干粉尘经布袋除尘器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值通过1 根 15m 排气筒排放 （2）酸雾经集气罩收集后分别通过酸雾吸收塔处理后 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值通过1 根 15m 排气筒排放 （3）生物质锅炉改为天然气热风炉，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 燃气锅炉标准的要求经过12米高排气筒排放； （4）食堂油烟经油烟净化器处理后《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相关标准要求 (5) 50米卫生防护距离内无居民点等敏感目标. 噪声污染防治措施; ①高噪声生产设备均安装于车间内； ②选用低噪声设备，安装时采取基础减震、隔等措施； ③加强人工管理，减少或降低人为噪声的产生。; 落实声环境保护措施，优化平面布置，合理布置噪声源，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取基础减震、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求、周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。; 高噪声设备基础安装减震垫并位于车间内，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求. 固体物 处理措施; 废包装袋经过收集后由交由资源回收公司处理；石墨筛分过程会产生不合格的石墨废渣，收集后回用；布袋除尘器收集灰，收集后回用；废反渗透膜由厂家更换回收，不暂存；生活垃圾委托环卫部门定期清运；废盐酸、废硫酸暂存于废酸储罐，均回用于生产；废酸渣、废机油、废油桶暂存于1座100m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置；污泥需属性鉴别，若鉴别为一般固废，则定期运至垃圾填埋场填埋，若鉴别为危险废物，则暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置; 落实固废防治措施。石墨废渣、布袋除尘器收集灰、收集后回用，废包装袋等可回收的固废回收利用或综合处理。一般工业固体废物的贮存、处置确保满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定的要求，废酸渣、废机油等危险废物进入危险废物暂存间，定期交有资质单位安全处置，危险废物暂存确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求。污水处理站污泥经鉴别后，若为危险废物，按照危险废物管理并处置；若为一般固废，暂存后定期清运至工业固废填埋场处理。生活垃圾分类收集定期清运; ①废包装袋经过收集后由交由资源回收公司处理 ②石墨废渣收集后回用于生产 ③废酸渣、废机油、废油桶暂未产生，厂区内设置危废暂存间； ④经甘肃亿德顺石墨科技有限公司外委鉴定，不属于危险废物，暂存于污水处理站北侧，定期外售回收. 污水处理装置; 污泥压滤装置. 材料烘干及布袋除尘器; 酸雾喷淋装置及排气筒. 设备基础减震及隔声罩. 硫酸罐区事故池; 喷淋废水收集池. 操作区域地面防渗; 一般工业固废暂存区域. 厨房油烟管道及油烟净化器; 天然气热风炉排气筒. 危废暂存间; 初期雨水收集池.

表四

## 4.建设项目环评报告表的主要结论与建议 ## 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议 本建设项目符合国家及地方产业政策要求、规划要求；选址合理；通过工程分析、环境影响分析，本项目施工期和运行期存在的环境问题，在认真落实各项污染防治措施，对所产生的污染物进行有效处理和处置，对周围环境不会产生显著影响。因此，从环保角度而言，本项目实施可行。 ## 4.2审批部门审批决定 一、项目位于华池县悦乐工业集中区，总占地100亩，拟建年产万吨高纯石墨生产线3条、万吨酸化石墨生产线3条，年生产高纯石墨3万吨、酸化石墨3万吨。建设内容包括高纯石墨生产车间、烘于车间、酸化石墨生产车间及高纯石墨和酸化石墨加工车间、办公楼、职工宿舍、食堂及配电室、原料库、成品库和硫酸、双氧水、盐酸储罐区等，配套建设污水处理站、酸雾吸收塔、给排水、供电、供暖等工程。项目总投资18000万元，环保投资共计1279.5万元，占总投资7.11%。 该项目采取各项生态保护、污染防治和环境风险控制措施后，工程建设对环境的影响可接受，同意批复《报告表》。《报告表》可作为工程环境保护设计、建设与环境管理的依据。 二、工程建设应按照国家环保法律法规要求，做到污染物达标排放，严格执行环保“三同时”制度，做到环保投资及时足额到位，认真落实《报告表》提出的各项生态保护与污染防治、环境风险控制措施，发挥环保投资效益，改善和保护环境。 三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作 （一）落实大气污染防治措施。高纯石墨、酸化石墨筛分等工序均在密闭厂房进行，纯化反应、脱酸等生产环节废气采用集气罩收集，污水处理站投加生物除臭剂，加强储罐运行维护，确保无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值。 高纯石墨生产车间高纯石墨纯化HCl废气经集气罩＋碱喷淋酸雾处理系统处理，烘于车问高纯石墨烘干工序粉尘经布袋除尘器处理，酸化石墨生产车间酸化石墨脱酸硫酸雾废气经集气罩＋碱喷淋酸雾处理系统处理，高纯石墨和酸化石墨加工车间高纯石墨和酸化石墨混合HCl和硫酸雾废气采用碱喷淋酸雾处理系统处理，处理后的废气分别通过15m高的排气筒排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。烘干车间锅炉废气通过布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引顶排放，确保满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 (GB18483-2001)中相关标准要求。按照《报告表》要求，该项目设置50米卫生防护距离。 （二）落实废水污染防治措施，脱酸、洗酸废水以及锅炉排水等废水进入污水处理站采用“酸碱中和＋絮凝沉淀”工艺处理达标后进入园区污水管网，最后进入华池县悦乐工业集中区污水站（二期）处理，处理后满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV水质标准。生活污水进入化粪池，满足《污水综合排放标准》(GB8798-1996)中三级标准后排入园区管网至悦乐工业集中区污水处理厂。设置100m3的雨水收集池，抽调至自建污水处理站进行处理，厂区进行分区防渗．按照《报告表》要求，厂区污水处理站排口安装在线监测装置并联网。 （三）落实地下水、土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则，采取分区防渗措施，废酸储罐区、事故水池、危废暂存间等区域进行重点防渗，生产车间等区域进行一般防渗，除重点、一般污染防治区以外的生产区域进行一般地面硬化。 （四）落实声环境保护措施，优化平面布置，合理布置噪声源，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取基础减震、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求、周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 （五）落实固废防治措施。石墨废渣、布袋除尘器收集灰、收集后回用，废包装袋等可回收的固废回收利用或综合处理。一般工业固体废物的贮存、处置确保满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定的要求，废酸渣、废机油等危险废物进入危险废物暂存间，定期交有资质单位安全处置，危险废物暂存确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求。污水处理站污泥经鉴别后，若为危险废物，按照危险废物管理并处置；若为一般固废，暂存后定期清运至工业固废填埋场处理。生活垃圾分类收集定期清运。 （六）严格落实环境风险防范措施。建立企业环境风险应急机制，制定环境事故应急预案并报生态环境部门备案，定期排查事故隐患，配备应急物资，组织应急演练，防止事故发生。 四、以上审批意见仅限于本《报告表》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。国家相关法规、政策、标准有新变化的，按新要求执行。 五、你单位须配备环境管理专职人员，依据《报告表》要求制定环境管理与监控计划，建立污染源、危险废物管理台账，开展污染物监测，定期向公众公布污染物排放监测结果。 六、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。请市生态环境局华池分局负责该项目的事中事后监管，并在项目建成后及时编制“三同时”监督检查报告。项目建成后应按规定自行开展竣工环境保护验收；项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应按照有关规定申请核发排污许可证。

表五

## 5验收监测质量保证及质量控制 ## 5.1监测分析方法 检测分析方法见表6.1-1，根据被检测因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器，本次验收监测使用的主要仪器见表6.1-2。 表6.1-1 监测因子分析方法一览表 类别; 监测项目; 分析方法; 方法来源; 测定下限. 废气; 硫酸雾; 气相色谱法; HJ/T 38-1999; 0.04 mg/m3. 颗粒物; 重量法; HJ/T 38-1999; /. NOx; 定电位电解法、重量法; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. 颗粒物. SO2. 废水; PH; pH指示剂; 《水质悬浮物的测定 重量法》（GB11901-89）. 悬浮物; 重量法. 生活污水. 噪声; Leq[dB(A)]; /; GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》. ## 5.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 2、由项目单位提供验收监测期间的工况条件，根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行），在工况稳定条件下监测。 3、监测分析方法采用国家颁布的标准火推荐的分析方法，监测人员经过考核并持有环境监测证，所有监测仪器都经过计量部门检定并在有效期内。 4、监测分析数据及报告严格执行三级审核制度，经过校队、校核，最后由技术总负责人审定。 ## 5.3废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 2、由项目单位提供验收监测期间的工况条件，根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行），在工况稳定条件下监测。 3、监测分析方法采用国家颁布的标准火推荐的分析方法，监测人员经过考核并持有环境监测证，所有监测仪器都经过计量部门检定并在有效期内。 4、监测分析数据及报告严格执行三级审核制度，经过校队、校核，最后由技术总负责人审定。 ## 5.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 表6.3-1 噪声测量仪器校准结果 测量日期; 校准声级（dB）A; 评价. 测量前; 测量后. 昼夜; 94.0; 93.8; 合格. 夜间; 94.0; 93.8; 合格.

表六

6验收监测内容： 6.1 废气 ①天然气热风炉烟气, （1）监测点布置：天然气热风炉排气筒 （2）监测项目: 烟尘、SO2和 NOX共三项 （3）监测时间和频率：连续 2天，每天采样3次 （4）执行标准 废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中Ⅱ时段燃气锅炉排放标准：颗粒物20mg/m3，SO2 50mg/m3，NO2 200 mg/m3 ②喷淋塔硫酸雾 ⑴ 监测点布置：硫酸喷淋塔排气筒 （2）监测项目:硫酸雾 （3）监测时间和频率：连续 2天，每天采样3次 （4）执行标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求 ③烘干车间颗粒物 ⑴ 监测点布置：烘干车间排气筒 （2）监测项目:颗粒物 （3）监测时间和频率：连续 2天，每天采样3次 （4）执行标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求 ④食堂油烟 ⑴ 监测点布置：厨房油烟净化器进出口 （2）监测项目: 油烟 （3）监测时间和频率：连续监测5次，每次10min （4）执行标准 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 无组织废气 （1）监测点布设：厂界上风向一个点、厂界下风向三个点 （2）监测因子：颗粒物 （3）频次：连续两天，3次/天 （4）执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准 6.2废水 6.2.1生产废水 （1）监测点位：污水处理站出水。 （2）监测项目: pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮 （3）监测时间和频率：连续 2天，每天采样4次 （4）执行标准： 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值 6.2.2生活污水 （1）监测点位：化粪池出水。 （2）监测项目: COD、BOD5、 SS 、氨氮、总磷、总氮、动植物油 （3）监测时间和频率：连续 2天，每天采样4次 （4）执行标准：《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中三级标准 6.3 噪声 监测点布设：厂界东侧、西侧、南侧、北侧共计4个。 监测因子：等效连续 A 声级 频次：连续两天，昼夜各一次 执行标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类标准。昼间60 dB（A），夜间50dB（A）

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 对项目废气进行监测，监测内容为有组织排放废气、无组织废气、生产废水、生活污水及厂界噪声；监测期间，项目主要生产设施——2万吨酸化石墨生产装，符合建设项目竣工环保验收监测技术要求。生产期间工况具体见表7.1-1。 表7.1-1 监测期间生产工况表 装置名称; 设计能力; 监测期间实际产能; 负荷率. 酸化石墨生产装置; 2万吨; 2万吨; 100%.

7.2验收监测结果： 7.2.1废气 1.有组织排放 项目有组织排放为天然气热风炉废气、硫酸雾、烘干车间颗粒物，对热风炉排气筒、硫酸雾吸收塔排气筒、烘干车间排气筒废气进行监测。 ①天然气热风炉 天然气热风炉排气筒检测满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1中标准限值，检测结果见表7.2-1； 表7.2-1 天然气热风炉检测数据 检测点位; 天然气热风炉排气筒. 样品来源; 采 样; 燃料类型; 气. 排气筒截面面积(m2); 0.1590; 排气筒高度; 12m. 检测日期; 2024年10月24日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 限值; 评价. 烟温（℃）; 34.6; 32.3; 27.7; /; /. 标干流量（Nm3/h）; 6372; 6725; 6696; /; /. 烟气含氧量（%）; 20.1; 20.1; 20.1; /; /. 二氧化硫; 实测值（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; /; /. 折算值（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; 50; 达标. 氮氧化物; 实测值（mg/m3）; 3; 7; 7; /; /. 折算值（mg/m3）; 58; 127; 136; 200; 达标. 颗粒物; 实测值（mg/m3）; ＜1; ＜1; ＜1; /; /. 折算值（mg/m3）; ＜1; ＜1; ＜1; 20; 达标. 检测日期; 2024年10月25日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 限值; 评价. 烟温（℃）; 27.2; 28.4; 38.2; /; /. 标干流量（Nm3/h）; 6683; 7009; 6873; /; /. 烟气含氧量（%）; 20.1; 20.0; 20.2; /; /. 二氧化硫; 实测值（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; /; /. 折算值（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; 50; 达标. 氮氧化物; 实测值（mg/m3）; 6; 7; 4; /; /. 折算值（mg/m3）; 116; 122; 87; 200; 达标. 颗粒物; 实测值（mg/m3）; ＜1; ＜1; ＜1; /; /. 折算值（mg/m3）; ＜1; ＜1; ＜1; 20; 达标. 硫酸喷淋塔排气筒检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，检测数据见表7.2-2. 表7.2-2 硫酸喷淋塔排气筒检测数据 检测点位; 硫酸喷淋塔排气筒. 样品来源; 采 样; 燃料类型; /. 排气筒截面面积(m2); 0.5027; 排气筒高度; 12m. 检测日期; 2024年10月24日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 限值; 评价. 烟温（℃）; 9.4; 9.4; 9.4; /; /. 标干流量（Nm3/h）; 13494; 13642; 13489; /; /. 硫酸雾（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 45; 达标. 检测日期; 2024年10月25日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 限值; 评价. 烟温（℃）; 9.4; 9.4; 13.1; /; /. 标干流量（Nm3/h）; 13488; 13488; 13452; /; /. 硫酸雾（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 45; 达标. 烘干车间排气筒检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，检测数据见表7.2-3。 表7.2-3 有组织废气检测数据 检测点位; 烘干车间排气筒. 样品来源; 采 样; 燃料类型; /. 排气筒截面面积(m2); 0.2827; 排气筒高度; 12m. 检测日期; 2024年10月24日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 限值; 评价. 烟温（℃）; 18.5; 19.2; 19.9; /; /. 标干流量（Nm3/h）; 2843; 2810; 2860; /; /. 颗粒物; 实测值（mg/m3）; 2.8; 3.3; 2.8; 18; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.008; 0.009; 0.008; /; /. 检测日期; 2024年10月25日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 限值; 评价. 烟温（℃）; 20.5; 21.0; 24.4; /; /. 标干流量（Nm3/h）; 2929; 3080; 3035; /; /. 颗粒物; 实测值（mg/m3）; 3.4; 3.4; 2.7; 18; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.01; 0.01; 0.008; /; /. 厨房油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度要求，检测数据见表7.2-4. 表7.2-4 油烟检测数据 检测时间; 点位; 检测结果. 2024年 10月24日; 厨房油烟净化器出口; 净化方式/过滤设备; 油烟净化器. 排气罩灶面总投影面积; 14.428㎡. 基准灶头数（个）; 13. 检测频次; 标况排风量（m3/h）; 排放浓度(mg/m3); 折算浓度(mg/m3); 平均值(mg/m3). 第一次; 9805; 2.16; 0.81; 0.80. 第二次; 11215; 1.87; 0.81. 第三次; 10885; 1.92; 0.80. 第四次; 11028; 1.77; 0.75. 第五次; 11705; 1.79; 0.81. 评价标准（mg/m3）; ≤2.0. 评价结果; 达标. 2.无组织废气 无组织排放废气监测结果如表7.2-5所示。无组织废气中检测结果执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值。 表7.2-5 无组织废气检测数据 检测项目（2024.10.24）; 检测点位; 检测点位及结果; 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物（mg/m3）; 厂界上风向1#; 0.147; 0.165; 0.138; 1.0; 达标. 厂界下风向2#; 0.188; 0.217; 0.272; 达标. 厂界下风向3#; 0.237; 0.170; 0.183; 达标. 厂界下风向4#; 0.200; 0.207; 0.253; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出; 1.2; 达标. 厂界下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 厂界下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 厂界下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 检测项目（2024.10.25）; 检测点位; 检测点位及结果; 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物（mg/m3）; 厂界上风向1#; 0.138; 0.210; 0.272; 1.0; 达标. 厂界下风向2#; 0.235; 0.200; 0.272; 达标. 厂界下风向3#; 0.260; 0.200; 0.267; 达标. 厂界下风向4#; 0.207; 0.188; 0.275; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; 厂界上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出; 1.2; 达标. 厂界下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 厂界下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 厂界下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 7.2.2生产废水监测结果 项目生产废水监测结果见表7.2-6，监测结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级限值。 表7.2-6 生产废水检测数据 检测点位; 检测项目; 检测结果; 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理站出水 （2024.10.24）; pH值（无量纲）; 7.9; 7.9; 7.9; 7.9; 6.5~9.5; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 93; 88; 79; 96; 500; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 29.0; 27.1; 24.8; 29.2; 350; 达标. 氨氮（mg/L）; 1.06; 1.08; 1.04; 1.07; 45; 达标. 悬浮物（mg/L）; 2; 4; 4; 3; 400; 达标. 检测点位; 检测项目; 检测结果; 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理站出水（2024.10.25）; pH值（无量纲）; 7.9; 7.9; 7.9; 7.9; 6.5~9.5; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 68; 84; 79; 100; 500; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 20.6; 24.4; 23.4; 30.3; 350; 达标. 氨氮（mg/L）; 1.12; 1.12; 1.09; 1.10; 45; 达标. 悬浮物（mg/L）; 5; 3; 4; 3; 400; 达标. 7.2.3生活污水 项目生活污水监测结果见表7.2-7，监测结果满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值。 表7.2-7 生活污水检测数据 检测点位; 检测项目; 检测结果; 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 化粪池出水（2024.10.24）; pH值（无量纲）; 7.8; 7.8; 7.8; 7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 267; 271; 268; 265; 500; 达标. 五日生化需氧量; 69.4; 81.0; 80.2; 79.4; 300; 达标. 悬浮物; 61; 60; 55; 66; 400; 达标. 氨氮; 19.8; 19.4; 19.6; 19.9; /; /. 总磷; 5.99; 5.91; 6.07; 5.97; /; /. 总氮; 49.4; 49.5; 48.8; 48.5; /; /. 动植物油; 6.47; 4.81; 6.60; 5.49; 100; 达标. 检测点位; 检测项目; 检测结果; 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 化粪池出水（2024.10.25）; pH值（无量纲）; 8.1; 8.1; 8.1; 8.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; 225; 277; 268; 272; 500; 达标. 五日生化需氧量; 62.3; 67.6; 66.7; 67.1; 300; 达标. 悬浮物; 54; 65; 63; 56; 400; 达标. 氨氮; 19.6; 20.0; 19.8; 19.8; /; /. 总磷; 5.88; 5.83; 5.79; 5.91; /; /. 总氮; 49.9; 48.9; 50.1; 48.6; /; /. 动植物油; 6.35; 6.41; 5.52; 6.68; 100; 达标. 7.2.4厂界噪声 厂界东、南、西、北四面共布设4个噪声监测点，监测结果见表7.2-6。 表7.2-6 噪声检测数据 检测项目; 点位名称; 测定结果（dB（A））. 2024年10月24日; 2024年10月25日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 噪声; 厂界东侧; 48.5; 38.7; 49.6; 37.7. 厂界南侧; 50.1; 38.4; 48.7; 38.4. 厂界西侧; 47.6; 39.2; 49.5; 38.9. 厂界北侧; 46.6; 38.4; 47.1; 37.8. 监测结果表明，厂界昼间噪声为46.7-50.1dB（A），夜间噪声为38.4-38.9dB（A），昼夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求。

表八

8.验收监测结论： 1、工程概况 项目位于华池县悦乐工业集中区，总占地100亩，建设酸化石墨生产线2条。建设内容包括酸化石墨生产车间、烘于车间、办公楼、职工宿舍、食堂及配电室、原料库、成品库和硫酸、双氧水储罐区等，配套建设污水处理站、酸雾吸收塔、给排水、供电、供暖等工程。 2、环保“三同时”落实情况 本项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，各项环保措施基本符合设计要求，基本落实了建设项目环境影响评价报告表及其批复的要求。 ## 3、验收监测结果 ## （1）废气：验收监测结果表明，硫酸雾及烘干车间颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，天然气热风炉满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中Ⅱ时段燃气锅炉排放标准，油烟检测结果满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度要求。 ## （2）废水：验收监测结果表明，工业废水经处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值，回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8798-1996）后进入园区一期污水厂处理。 ## （3）噪声：验收监测结果表明，厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，可见本项目噪声对周围环境影响较小。 ## 4、要求与建议 （1）完善环境风险防范措施，加强应急演练，确保环境风险可控、受控； （2）落实运营期污染源监控计划，及时掌握污染物排放情况。

附图

附件1：环评批复

附件2：危险废物鉴定

附件3排污许可证