附件1

第三轮中央生态环境保护督察第48项

整改任务完成情况

问题编号：第48项

问题表述：生态修复不力。2020年至2022年，甘肃省自然资源厅立项实施的42个历史遗留废弃矿山生态修复项目中，34个没有按期完成。

整改目标：完成西峰区蒲河流域历史遗留废弃砂矿矿山生态修复项目并通过验收。

整改时限：2024年10月31日前

整改实施主体：庆阳市委和市政府

整改情况：针对督察指出我市涉及两个历史遗留废弃矿山生态修复项目没有按期完成。我们高度重视，实地督导项目实施单位全面加快项目建设进度。

（1）西峰区蒲河流域历史遗留废弃砂矿矿山生态修复项目，已于2023年9月上旬竣工，同年9月15日进行了项目自验，9月25日完成了市级初验，2024年5月22日完成了省级终验。

（2）正宁县历史遗留废弃矿山生态修复项目，经过严密的组织实施，已完成所有工程建设任务，于2024年11月1日组织参加单位进行了自检验收，目前已通过省市验收。

整改结论：已完成整改